Universidad Nacional del Oeste

Práctica Profesional 2025

Informe de Avance del Alumno

- Período: semana del 13 de octubre al 17 de octubre

- Nombre y Apellido del Alumno: Ian Alén Cisneros

- Empresa: Universidad Nacional del Oeste

- Supervisor en la Empresa: Enrique Fernández

- Actividades Desarrolladas:

  - Actividades realizadas en el período:

Mejora de performance en búsqueda.

  - Actividades no realizadas en el período según cronograma:

- Visualización de rangos por subperíodos.

  - Dificultades encontradas:

- Problemas de interfaz: barra de progreso no funcionando.

  - Resolución de Dificultades

Probablemente se buscará eliminar la barra por un indicador más sencillo de desarrollar e implementar.

  - Próximas tareas

- Visualización de resultados por subperíodos

- Implementación de historial de búsquedas

- Ver resultados anteriores.

  - Comentarios Supervisor

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………