Universidad Nacional del Oeste

Práctica Profesional 2025

Informe de Avance del Alumno

- Período: semana del 20 de octubre al 24 de octubre

- Nombre y Apellido del Alumno: Ian Alén Cisneros

- Empresa: Universidad Nacional del Oeste

- Supervisor en la Empresa: Enrique Fernández

- Actividades Desarrolladas:

  - Actividades realizadas en el período:

Primer intento de visualización de rangos por subperíodos.

Implementación de historial

Exportacion a csv

  - Actividades no realizadas en el período según cronograma:

-

  - Dificultades encontradas:

- Aún mucha lentitud en la búsqueda de páginas

  - Resolución de Dificultades

aún no se encontró una solución para la lentitud, se seguirá investigando

  - Próximas tareas

- Crear casos de prueba automáticos y manuales

  - Comentarios Supervisor

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………