**Universidad Nacional del Oeste**

**Práctica Profesional 2025**

**Informe de Avance del Alumno**

1. Período: semana del 5 de octubre al 10 de octubre
2. Nombre y Apellido del Alumno: Ian Alén Cisneros
3. Empresa: Universidad Nacional del Oeste
4. Supervisor en la Empresa: Enrique Fernández
5. Actividades Desarrolladas:
   1. Actividades realizadas en el período:

Primera versión de frontend. Filtro por fecha, botón para analizar, mostrado de resultados.

Mejora de integración con API, usando wayback machine. Ingreso de procesamiento paralelo (de bajo rendimiento.

* 1. Actividades no realizadas en el período según cronograma:

-

* 1. Dificultades encontradas:

Muy bajo rendimiento en el procesamiento de páginas.

Problemas de interfaz: barra de progreso no funcionando.

* 1. Resolución de Dificultades

Paralelización. Sigue teniendo muy mal rendimiento, pero no supera la hora por lo menos.

* 1. Próximas tareas
* Mejora de performance.
* Resolver problemas de interfaz
  1. Comentarios Supervisor

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………